| 주차 |  | 기간 | 2024.05.28~ 2024.06.11 | 지도교수 | 정 내 훈 (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 | - 김성미 Level1 완성 간단한 에셋 제작 - 이종혁 로비서버 플레이어 대기 큐 제작 |  |  |  |  |

| 작성자 | 2019180024 오정훈 2019180032 이종혁 2020184041 김성미 |
| --- | --- |
| 팀명 | The Toys (Team NPC) |

<상세 수행내용>

- 김성미

Level1 디자인 완료

간단한 에셋 제작

- 이종혁

게임서버에 있던 큐를 로비서버로 이동하였습니다. 게임 서버에서는 싱글 쓰레드였기 때문에 일반 큐를 사용했었지만 로비서버는 멀티 쓰레드로 동작하기 때문에 concurrent_queue를 사용하였습니다.

이에 따라 원래 게임서버의 큐에서 술래와 플레이어들을 가져오던  로직이 멀티 쓰레드 환경에서는 제대로 동작하지 않아 멀티 쓰레드 환경에서 잘 동작하도록 큐에서 빼오는 로직을 수정하였습니다.

또한 만약 플레이어들을 빼오다가 대기 큐에 플레이어가 부족할 경우

그 쓰레드 자신만의 배열을 만들고 그 배열에 임시로 플레이어들을 저장한 후 나중에 다시 작업할 수 있도록 수정하였습니다.

- 오정훈

예전 맵을 확장하여 적용하였습니다.

기획자가 만든 맵 을 실제 클라이언트에 적용하는 중에 있습니다.

새로운 맵이 최적화가 되어있지 않아 최적화를 진행하고 있습니다.

| 문제점 정리 | 클라: 서버: 만약 큐에서 플레이어들을 빼오다가 멈춘 쓰레드가 다른작업들만 배정될 경우 플레이어들이 무한 대기를 할 수 있습니다. 그래픽/기획: - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 그래픽/기획: 서버 : 대기중인 플레이어가 있다면 다른작업을 한 개 끝난 뒤 한번씩 큐를 체크하게 로직을 수정하여야 합니다. |  |  |
| 다음주차 |  | 다음기간 | 2024.06.12 ~ 2024.06.24 |
| 다음주 할일 | 클라: 맵 최적화 진행, 이펙트 적용 서버: 로비서버, 게임서버 분리작업 계속 진행 그래픽/기획: Level 2 제작 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |